**Sprint Review 1 – 11:40**

**Was wurde bearbeitet?**

Userstory 1 und Userstory 2 wurden bearbeitet. Userstory 2 wurde vollständig abgeschlossen. Bei Userstory 1 wurden zwei von drei Tasks abgeschlossen.

**Was wurde nicht bearbeitet?**

Task 1.3 in Userstory 1 wurde angefangen, muss aber aufgrund von Zeitmangel in den nächsten Sprint mitgenommen werden.

**Was lief gut?**

Userstory 2 wurde gut und schneller als gedacht abgeschlossen.

**Welche Probleme sind aufgetreten?**

Der Zeitmangel wurde am Ende zum Verhängnis. Nächstes mal vielleicht eine besseres Planning durchführen.

**Sonstige Anmerkungen:**

Da die nächsten Storys auf Task 1.3 aufbauen, muss dieser im nächsten Sprint als erstes bearbeitet werden. Aufwand für Userstory 1 zu niedrig geschätzt.

**Sprint Review 2 – 13:05**

**Was wurde bearbeitet?**

Userstory 1 fertig gestellt. Task 1.3 wurde abgehakt und somit vom. Userstory 3 auch abgehakt. Config-Klasse erstellt. If-Clauses in Switch-Case umgewandelt. Anpassung der Tests. Paralleles Schreiben des Benutzerhandbuchs

**Was wurde nicht bearbeitet?**

**Was lief gut?**

Testanpassung

**Welche Probleme sind aufgetreten?**

Probleme bei switch case(), da Integer.parseInt() nicht ausgegliedert werden konnte.

**Sonstige Anmerkungen:**

**Sprint Review 3 – 14:40**

**Was wurde bearbeitet?**

Es wurde Userstory 7 vollständig bearbeitet. Bei Userstory 4 wurde Task 4.2 bearbeitet.

**Was wurde nicht bearbeitet?**

Task 4.1 wurde noch nicht bearbeitet und wird mit in den nächsten Sprint genommen.

**Was lief gut?**

Userstory 7 wurde schnell erledigt.

**Welche Probleme sind aufgetreten?**

Um eine Methode auszugliedern, musste eine neue Klasse mit Variablen erstellt werden, bei der es einige Zeit in Anspruch genommen hat, die richtigen Variablen zu finden.

**Sonstige Anmerkungen:**

Task 4.2 wurde zusätzlich erstellt beim erneuten Durchlesen von Userstory 4. Dieser wurde daraufhin auch gleich bearbeitet.

Userstory 5 wird archiviert, da Dopplung mit Userstory 4.

**Sprint Review 3 – 15:30**

**Was wurde bearbeitet?**

Es wurde Userstory 4 vollständig bearbeitet.

**Was wurde nicht bearbeitet?**

----

**Was lief gut?**

Überarbeitetes Ausgliedern von der erstellten Klasse aus Task 4.2.

**Welche Probleme sind aufgetreten?**

Die Zeit war durch das Enden des Sprints sehr knapp bemessen, weshalb mit mehr Druck gearbeitet wurde, um ein gutes Endergebnis zu erreichen.

**Sonstige Anmerkungen:**

Das Benutzerhandbuch, welches nebenher erstellt wurde, wurde erneut durchgelesen.